ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.ท่ายาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ท่ายาง ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ท่ายาง "การศึกษาดี ท้องถิ่นน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

ข. พันธกิจ ของอบต.ท่ายาง 1.ส่งเสริมพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีมาตรฐาน 2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก 4.อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืน 6.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.พัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของ อบต.ให้มีการบริหารที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ท่ายางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธาณูปการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่งถึง การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2. การบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 3. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 5. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธาณภัย 6. พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกาย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจำกัดขยะมลพิษ และสิ่งปฏิกูล การพัฒนาการบริหารจัดการ 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 3. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

ง. การวางแผน
    อบต.ท่ายาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.ท่ายาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556)

| ยุทธศาสตร์ | 2554 |  | 2555 |  | 2556 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 35,736,900.00 | 27 | 43,699,300.00 | 27 | 73,701,900.00 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | 3 | 570,000.00 | 4 | 650,000.00 | 4 | 200,000.00 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 36 | 9,648,960.00 | 35 | 9,359,960.00 | 33 | 10,609,960.00 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 50,000.00 | 3 | 150,000.00 | 3 | 2,560,000.00 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการ | 10 | 2,180,000.00 | 10 | 2,230,000.00 | 8 | 1,180,000.00 |
| รวม | 81 | 48,185,860.00 | 79 | 56,089,260.00 | 75 | 88,251,860.00 |

จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.ท่ายาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 15,512,530 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 5,604,000.00 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 24 | 7,980,430.00 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 88,000.00 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการ | 7 | 1,840,100.00 |
| รวม | 47 | 15,512,530.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่ายาง มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  |  | งบตามข้อบัญญัติ |  |  |  | วัตถุ ประสงค์ |  |  |  |  |  | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางตะเภา-ควนหมอ ม.1 |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 690,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร |  |  |  |  |  | ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตกว้าง 5 ม ระยะทาง 300 ม. |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านห้วยหาร ม.2 |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 400,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร |  |  |  |  |  | ถนนคอนกรีตเสริมเล็กกว้าง 4 ม.ระยะทาง 300 ม. |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายบ้านยอมพอก - ควนเนียง ม.5 |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 321,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนดินกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายหลังสถานีวิทยุ 96.5 ม.6 |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 290,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนดินกว้าง 5เมตร ระยะทาง 250 เมตร |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนธัมมัง-คลองสินปุน ม.7 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 576,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี ม.9 |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 180,000.00 |  |  |  | เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง |  |  |  |  |  | คูระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 1.5 เมตร ระยะยาว 150 เมตร |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  |  | งบตามข้อบัญญัติ |  |  |  | วัตถุ ประสงค์ |  |  |  |  |  | ผลผลิต |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าหอประชุมหมู่บ้าน ม.11 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 549,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านนาท่อม ม.12 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 820,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 410 เมตร |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกรุงหยันใต้-สะพานคลองสังข์ ม.8 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 700,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 200 เมตร |
| 10. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านในพื้นที่ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 18,000.00 |  |  |  | เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะใช้อาคาร |  |  |  |  |  | เก้าอี้จำนวน 100 ตัว |
| 11. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนหมอ ม.5 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 177,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี |  |  |  |  |  | บ่อบาดาลความลึกระหว่าง 40-100 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ |
| 12. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสงจันทร์ เรืองจรัส ม.3 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 393,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  |  | งบตามข้อบัญญัติ |  |  |  | วัตถุ ประสงค์ |  |  |  |  |  | ผลผลิต |
| 13. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายบ้านนางเจียร เสนาศักดิ์ -บ้านนางเสาวรส ม.6 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 168,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง |  |  |  |  |  | ถนนดินกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 270 เมตร |
| 14. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านนาท่อม ม.4 |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 161,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี |  |  |  |  |  | ระบบประปาบาดาล |
| 15. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาบ้านควนจันเสือ ม.1 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 161,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี |  |  |  |  |  | ระบบประปาขนาดกลาง |
| 16. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อของขวัญวันผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์ |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 130,000.00 |  |  |  | เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย |  |  |  |  |  | จัดซื้อของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ |
| 17. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 624,000.00 |  |  |  | เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  | ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ |
| 18. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 126,000.00 |  |  |  | เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้พิการ |  |  |  |  |  | คนพิการได้รับเงินค่าครองชีพ |
| 19. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 12,000.00 |  |  |  | เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  |  | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์ |
| 20. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 20,000.00 |  |  |  | เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน |  |  |  |  |  | วัสดุทางการแพทย์ |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  |  | งบตามข้อบัญญัติ |  |  |  | วัตถุ ประสงค์ |  |  |  | ผลผลิต |  |  |
| 21. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 120,000.00 |  |  |  | เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบล |  |  |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณ |
| 22. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 50,000.00 |  |  |  | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |  |  |  |  |  | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |
| 23. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 10,000.00 |  |  |  | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของไทย |  |  |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณ |
| 24. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 10,000.00 |  |  |  | เพื่อแสดงถึงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณ |
| 25. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 30,000.00 |  |  |  | เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าตัดสินใจ |  |  |  |  |  | เด็กเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก |
| 26. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1 |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 45,900.00 |  |  |  | เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน |  |  |  |  |  | วัสดุสื่อการเรียนการสอน |
| 27. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อโทรทัศน์และเครื่องเล่นVCD |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 20,800.00 |  |  |  | เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็ก |  |  |  |  |  | โทรทัศน์และVCD จำนวน 4 ชุด |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  |  |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  |  | งบตามข้อบัญญัติ |  |  | วัตถุ ประสงค์ |  | ผลผลิต |  |  |  |
| 28. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อคูลเลอร์ใส่น้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1 |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 8,000.00 |  |  |  | เพื่อใส่น้ำดื่มให้แก่เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  |  | คูลเลอร์ใส่น้ำดื่มให้แก่เด็กเล็ก จำนวน 8 ใบ |
| 29. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 1,657,600.00 |  |  |  | เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมและมีร่างกายที่แข็งแรง |  |  |  |  |  | เด็กนักเรียนได้ดื่มนม |
| 30. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 2,246,530.00 |  |  |  | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  |  |  |  |  | เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน |
| 31. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 94,900.00 |  |  |  | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร |  |  |  |  |  | หนังสือพิมพ์ |
| 32. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ฝึกอบรมแกนนำเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 60,000.00 |  |  |  | เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด |  |  |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณ |
| 33. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | เฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล(7วันอันตราย) |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 100,000.00 |  |  |  | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล |  |  |  |  |  | จัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ |
| 34. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 90,000.00 |  |  |  | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและความรัก ความสามัคคี |  |  |  |  |  | อุปกรณ์กีฬา |
|  | ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  |  | งบตามข้อบัญญัติ |  | วัตถุ ประสงค์ |  |  |  |  |  | ผลผลิต |  |
| 35. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ม.9 |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 10,000.00 |  |  |  | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความรักความสามัคคี |  |  |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณ |
| 36. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อบต.คัพ) |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 180,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในตำบล |  |  |  |  |  | ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา |
| 37. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | แข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ |  | รายได้จัดเก็บเอง |  |  | 150,000.00 |  |  |  | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา |  |  |  |  |  | นักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา |
| 38. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 20,000.00 |  |  |  | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แข่งขันกีฬา |  |  |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณ |
| 39. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 602,000.00 |  |  |  | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่เพราะเด็กมีความปลอดภัย |  |  |  |  |  | ป้าย ประตู รั้ว ความยาว 182 เมตร |
| 40. | การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดซื้อถังขยะ |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 88,000.00 |  |  |  | เพื่อใช้เป็นภาชนะรองรับขยะ |  |  |  |  |  | ถังขยะ จำนวน 200 ใบ |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ |  |  | งบตามข้อบัญญัติ |  |  |  | วัตถุ ประสงค์ |  | ผลผลิต |  |  |  |  |
| 42. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานและผู้นำชุมชน |  | เงินอุดหนุนทั่วไป |  |  | 300,000.00 |  |  |  | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานและผู้นำชุมชน |  |  |  |  |  | คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานและผู้นำชุมชนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น |
| 43. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานจ้าง |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 339,000.00 |  |  |  | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น |  |  |  |  |  | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น |
| 44. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน |  |  |  |  |  | บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ |
| 45. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีภายในกำหนด |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 50,000.00 |  |  |  | เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  | รายได้เพิ่มขึ้น |
| 46. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน อบต.ท่ายาง |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 204,100.00 |  |  |  | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน |  |  |  |  |  | วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์ |
| 47. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ที่ทำการอบต.ท่ายาง |  | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ |  |  | 917,000.00 |  |  |  | เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบ |  |  |  |  |  | ปรับปรุงพื้นที่รอบๆที่ทำการ อบต. |

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.ท่ายาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จำนวนเงิน 10,769,414 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 35 โครงการ จำนวนเงิน 9,554,624 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 3,594,000.00 | 11 | 3,439,237.00 |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 19 | 6,331,814.00 | 19 | 5,315,317.00 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 80,000.00 | 1 | 80,000.00 |
| การพัฒนาการบริหารจัดการ | 5 | 763,600.00 | 4 | 720,070.00 |
| รวม | 36 | 10,769,414.00 | 35 | 9,554,624.00 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ท่ายาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางตะเภา-ควนหมอ ม.1 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 690,000.00 | 687,000.00 | สัญญาจ้างเลขที่8/2554 | 07/03/2554 | 90 |
| 2. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านห้วยหาร ม.2 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 400,000.00 | 398,000.00 | สัญญาจ้างเลขที่17/2554 | 31/05/2554 | 90 |
| 3. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายบ้านยอมพอก - ควนเนียง ม.5 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 321,000.00 | 320,000.00 | 9/2554 | 25/04/2554 | 90 |
| 4. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนธัมมัง-คลองสินปุน ม.7 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 576,000.00 | 572,000.00 | สัญญาจ้างเลขที่11/2554 | 25/04/2554 | 90 |
| 5. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าหอประชุมหมู่บ้าน ม.11 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 549,000.00 | 545,000.00 | สัญญาเลขที่12/2554 | 25/04/2554 | 90 |
| 6. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | จัดซื้อเก้าอี้สำหรับศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านในพื้นที่ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 18,000.00 | 18,000.00 | 21/2554 | 16/03/2554 | 7 |
| 7. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนหมอ ม.5 | เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 177,000.00 | 177,000.00 | สัญญาจ้าง25/2554 | 29/09/2554 | 45 |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| 8. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสงจันทร์ เรืองจรัส ม.3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 393,000.00 | 390,000.00 | สัญญาจ้าง 7/2554 | 24/02/2554 | 90 |
| 9. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บุกเบิกถนนสายบ้านนางเจียร เสนาศักดิ์ -บ้านนางเสาวรส ม.6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 168,000.00 | 165,000.00 | สัญญาจ้างเลขที่10/2554 | 25/04/2554 | 90 |
| 10. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านนาท่อม ม.4 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 161,000.00 | 161,000.00 | สัญญาจ้าง23/2554 | 16/09/2554 | 90 |
| 11. | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างระบบประปาบ้านควนจันเสือ ม.1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 161,000.00 | 161,000.00 | สัญญาจ้างเลขที่22/2554 | 16/09/2554 | 90 |
| 12. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อของขวัญวันผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์ | รายได้จัดเก็บเอง | 130,000.00 | 94,400.00 | 0 | 11/04/2554 | 7 |
| 13. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 624,000.00 | 624,000.00 | 0 | 01/10/2553 | 365 |
| 14. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 126,000.00 | 126,000.00 | 0 | 10/10/2554 | 365 |
| 15. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | 10/10/2553 | 365 |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| 16. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 01/10/2553 | 365 |
| 17. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 05/07/2554 | 1 |
| 18. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 29/11/2553 | 0 |
| 19. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | 30,000.00 | ซื้อขาย2/2554 | 04/01/2554 | 7 |
| 20. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 45,900.00 | 45,900.00 | ตกลงซื้อ3/2554 | 18/05/2554 | 7 |
| 21. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อโทรทัศน์และเครื่องเล่นVCD | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 20,800.00 | 20,800.00 | ซื้อขาย6/2554 | 23/05/2554 | 7 |
| 22. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | จัดซื้อคูลเลอร์ใส่น้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1 | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 8,000.00 | 7,200.00 | 0 | 14/06/2554 | 7 |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| 23. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,657,600.00 | 1,657,600.00 | สัญญาซื้อขาย1/2554 | 01/10/2553 | 365 |
| 24. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2,246,530.00 | 1,689,620.00 | 0 | 01/10/2553 | 200 |
| 25. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | เฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล(7วันอันตราย) | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 01/10/2553 | 365 |
| 26. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 90,000.00 | 89,894.00 | ใบสั่งซื้อ31/2554 | 18/05/2554 | 7 |
| 27. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ม.9 | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 21/06/2554 | 7 |
| 28. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | แข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | 07/07/2554 | 7 |
| 29. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 05/07/2554 | 7 |
| 30. | การพัฒนาคุณภาพชีวิต | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 602,000.00 | 600,000.00 | สัญญาจ้าง14/2554 | 25/05/2554 | 120 |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| 31. | การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดซื้อถังขยะ | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 88,000.00 | 80,000.00 | ตกลงซื้อ 5/2554 | 24/06/2554 | 15 |
| 32. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานและผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 300,000.00 | 85,000.00 | สัญญาจ้าง /2554 | 20/01/2554 | 10 |
|  |  |  |  |  | 215,000.00 | 0 | 24/01/2554 | 7 |
| 33. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานจ้าง | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 339,000.00 | 339,000.00 | 0 | 01/10/2553 | 365 |
| 34. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 01/01/2554 | 90 |
| 35. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีภายในกำหนด | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 50,000.00 | 10,800.00 | 0 | 19/01/2554 | 90 |
|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | คู่สัญญา | วันที่เซ็นสัญญา | ระยะเวลาการดำเนินงาน |
| 36. | การพัฒนาการบริหารจัดการ | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน อบต.ท่ายาง | เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ | 204,100.00 | 7,600.00 | สัญญาซื้อขาย19/2554 | 16/03/2554 | 7 |
|  |  |  |  |  | 9,700.00 | สัญญาซื้อขาย20/2554 | 16/03/2554 | 7 |
|  |  |  |  |  | 52,500.00 | สัญญาซื้อขาย2/2554 | 17/02/2554 | 7 |
|  |  |  |  |  | 44,000.00 | สัญญาซื้อขาย | 09/03/2554 | 15 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554

# อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31.0 | 35.74 | 15.0 | 5.60 | 11.0 | 3.59 | 11.0 | 3.44 | 7.0 | 2.01 |
| 2.การพัฒนาเศรษฐกิจ | 3.0 | 0.57 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 36.0 | 9.65 | 24.0 | 7.98 | 19.0 | 6.33 | 19.0 | 5.32 | 15.0 | 3.63 |
| 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.09 | 1.0 | 0.08 | 1.0 | 0.08 | 1.0 | 0.08 |
| 5.การพัฒนาการบริหารจัดการ | 10.0 | 2.18 | 7.0 | 1.84 | 5.0 | 0.76 | 4.0 | 0.72 | 3.0 | 0.42 |

ช. ผลการดำเนินงาน อบต.ท่ายาง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2554 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนธัมมัง-คลองสินปุน ม.7 2. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบางตะเภา – ควนหมอ ม.1 3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านห้วยหาร ม.2 4. บุกเบิกถนนสายบ้านยอมพอก-ควนเนียง ม.5 5. ก่อสร้างถนนลาดยางสายทางเข้าหอประชุมหมู่บ้าน ม.11 6. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านในพื้นที่ 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสงจันทร์ เรืองจรัส ม.3 8. บุกเบิกถนนสายบ้านนางเจียร เสนาศักดิ์ -บ้านนางเสาวรส ม.6 9. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านนาท่อม ม.4 10. ก่อสร้างระบบประปาบ้านควนจันเสือ ม.1 11. ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนหมอ ม.5 12. จัดซื้อของขวัญวันผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์ 13. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ 15. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 16 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 17. สนับสนุนส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 18. สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ 19. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20. จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1 21. จัดซื้อโทรทัศน์และเครื่องเล่นVCD 22. จัดซื้อคูเลอร์ใส่น้ำดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 23. สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 24. สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน 25. เฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล(7วันอันตราย) 26. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน 27. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ม.9 28. แข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ 29. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่ 30. ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 31. จัดซื้อถังขยะ 32. ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานและผู้นำชุมชน 33. สนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง 34. กิจกรรมบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 35. สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีภายในกำหนด 36. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน อบต.ท่ายาง 37. ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี ม.9 38. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกรุงหยันใต้ – สะพานคลองสังข์ ม.8

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ท่ายางทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 (นายสุเมธ หลุ่ยจิ๋ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง