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แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗)
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องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่  1

บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เพราะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล        ที่แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยการพิจารณาทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-255) มีการกำหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  งบประมาณ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  เป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ตามโครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.1 โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง
1.2 โครงการที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนดไว้
1.3 โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นและโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
โดยสรุปแล้วลักษณะของแผนพัฒนาสามปีมีดังนี้

1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ

3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี

4) เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปีโครงการต่าง ๆ  ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี มีสภาพความพร้อมในด้านความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ รูปแบบ รายละเอียดทางเทคนิค รวมถึงผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ เพื่อสามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. เพื่อพัฒนาดำเนินโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปีได้อย่างชัดเจน
4. สามารถเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันที เมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ   การแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้


(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี


(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น


(๔) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ


(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
2.1.สภาพทั่วไป

2.1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตการปกครอง
ตำบลท่ายางตั้งอยู่ทางทิศทางตะวันตกของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ประมาณ  120  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 61,164  ไร่ หรือประมาณ  97.86 ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้  
-  ทิศเหนือ


ติดต่อกับ
ตำบลทุ่งสังข์   ตำบลทุ่งใหญ่

-  ทิศใต้



ติดต่อกับ
ตำบลกุแหระ  ตำบลกรุงหยัน

-  ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ
ตำบลปริก

-  ทิศตะวันตก


ติดต่อกับ
ตำบลบางรูป และจังหวัดกระบี่, จังหวัดสุราษร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง  ประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน  มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.เต็มพื้นที่จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ,3,4,5,7,8,9,10,11 และ 12  และหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นของ อบต.ท่ายางบางส่วน คือหมู่ที่  2 และหมู่ที่ 6   เพราะบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง


2.1.2 จำนวนประชากร

	
หมู่ที่
	หมู่บ้าน
	จำนวนประชากร
	จำนวนหลังคาเรือน
(หลัง)

	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม
	

	1
	บ้านบางตะเภา
	501
	507
	1,008
	236

	2
	บ้านน้ำผุด
	263
	279
	542
	211

	3
	บ้านไสมุด
	310
	317
	627
	185

	4
	บ้านนาท่อม
	487
	511
	998
	282

	5
	บ้านพอโกบ
	386
	389
	775
	218

	6
	บ้านยางคมพัด
	637
	660
	1,297
	552

	7
	บ้านยางสองขอน
	314
	321
	635
	176

	8
	บ้านกรุงหยัน
	242
	236
	478
	155

	9
	บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1
	202
	222
	424
	109

	10
	บ้านควนมีชัย
	436
	413
	849
	254

	11
	บ้านควนเนียง
	474
	471
	945
	473

	12
	บ้านควนทอง
	414
	471
	945
	185

	รวม
	4,698
	4,727
	9,425
	3,037


ที่มา : งานทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ข้อมูล  ณ  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



2.2.1 การคมนาคม   ตำบลท่ายางมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ  คือ


1. ทางหลวงหมายเลข 4100  เชื่อมระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยผ่านตำบลบางรูป   ตำบลทุ่งสังข์ ตำบลท่ายาง   ตำบลกุแหระ  และผ่านอำเภอทุ่งสง



2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 401  เชื่อมระหว่างอำเภอทุ่งใหญ่ กับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 ผ่านตำบลท่ายางและตำบลปริก



3. เส้นทางจากตำบลท่ายางเชื่อมกับจังหวัดกระบี่ ผ่านอำเภอเขาพนม



4. เส้นทางจากตำบลท่ายางเชื่อมกับจังหวัดกระบี่  ผ่านอำเภอลำทับ



2.2.2 การไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบในการบริการและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ อบต.ท่ายาง  


2.2.3 การสื่อสาร/โทรคมนาคมการบริหารด้านการสื่อสารต่างๆในเขตตำบลท่ายาง  สามารถแยกได้ดังนี้


- โทรศัพท์สาธารณะ
             



- โทรศัพท์บ้าน                               



- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย     


- วิทยุกระจายเสียง  มีสถานีวิทยุจำนวน 2 สถานี คือ ระบบเอฟเอ็ม 96.0 เม็กกะเฮิร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  และระบบเอฟเอ็ม 106.0 เม็กกะเฮิร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง


   
2.2.4 แหล่งน้ำ    ตำบลท่ายาง  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ที่มีความสำคัญ  ดังนี้
· คลองสินปุน

· คลองสังข์

· ห้วยเหมาเหล็ก

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการ อุปโภค  บริโภค แยกได้ดังนี้
	หมู่ที่ 
	บ่อน้ำตื้น
	สระน้ำ
	บ่อบาดาล
	ฝาย/ทำนบ/ผนังเก็บน้ำ
	ประปา

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	31

3

5
8

17

9

5
2

7
10

3

3


	1
1
5
2

3

3

3

6

2

1

-
2

	5
3
3
5
10
2
5
-

8
2

4
4
	-

-

-

-

-

-
-
1

-
-

-
-
	3
2
2
3
4
1
3
1
1

1
1
2


2.3  ด้านเศรษฐกิจ


-  การประกอบอาชีพประชากรตำบลท่ายาง  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพารา  , ปาล์มน้ำมัน, มะพร้าว, ทุเรียน,ลองกอง ,มังคุดฯลฯ  โดยรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนจะเป็นรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร จะมีรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับราคาสินค้าทางการเกษตร และสภาพภูมิอากาศ

-  แรงงาน  จำนวนประชากรในวัยแรงงานของตำบลท่ายาง ประมาณร้อยละ  80  เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน  รองลงมาได้แก่ แรงงานซึ่งจัดจ้างจากคนในพื้นที่และเพื่อนบ้าน ตลอดจนแรงงานอื่นๆ อีกอัตราร้อยละ  10  เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การบริการค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ  ส่วนอีกร้อยละ  10  เป็นแรงงานที่มีการว่างงานแบบซ่อนเร้น  ได้แก่  ผู้ที่กำลังศึกษา พระภิกษุสามเณร และสตรีวัยเจริญพันธุ์ ที่มีภาระในการเลี้ยงดูทารก
  - ผลผลิต    ภายในตำบลท่ายาง ที่สำคัญมีอยู่  2  ทาง  ได้แก่



- ผลผลิตจากเพาะปลูก เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 



- ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่ เป็ด

  -  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล



หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ยังไม่ขยายตัวเท่าที่ควร  เนื่องจาก ศักยภาพในพื้นที่และการพัฒนายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงเท่าที่ควร สามารถที่จะแยกหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้ดังนี้

· ปั๊มน้ำมันและก๊าซ


3      

แห่ง
· โรงงานอุตสาหกรรม


2      

แห่ง
· ร้านค้าขนาดเล็ก/ร้านเสริมสวย
132    

แห่ง
· ร้านอาหาร


8    

แห่ง
· ร้านซ่อมจักยานยนต์

  
8   

แห่ง
· โรงแรม


3   

แห่ง
· สถานบันเทิง/คาราโอเกะ

12      

แห่ง
· เหมืองแร่


2

แห่ง
· ฟาร์มหมู


3

แห่ง
2.4  ด้านสังคม


       2.4.1 การศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนวัยเรียน มีห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 คน  สามารถรับนักเรียนได้จำนวนไม่น้อยกว่า 160 คน  นอกจากนี้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ยังมีโรงเรียนในพื้นที่จำนวน  5 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.6 ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอทุ่งใหญ่  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. โรงเรียนบ้านบางตะเภา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. โรงเรียนบ้านนาท่อม  จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนถึง ระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


4. โรงเรียนบ้านพอโกบ จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนถึง ระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลจนถึง ระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.4.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา


ประชากรของตำบลท่ายางส่วนใหญ่  99 % นับถือศาสนาพุทธ และส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม ซิกข์ ตามลำดับ ซึ่งมีสถานที่สำคัญทางศาสนา ได้แก่


1. วัดควนสระบัว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  เขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง

2. วัดท่ายาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  เขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง

3. โบสถ์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
2.4.3 สาธารณสุข


ตำบลท่ายางมีโรงพยาบาลที่ให้บริการอนามัยขั้นพื้นฐานได้แก่  โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง  

นอกจากนี้ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางยังมีการแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน     (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณสุข  ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนในบ้าน   เพื่อให้การช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข   ขั้นพื้นฐานในหมู่บ้าน  
2.4.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      สถานีตำรวจ


ตำบลท่ายางมีสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  เขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ทำหน้าที่ดูแล   รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและตำบลนอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว  ตำบลท่ายางยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ช่วยเหลือในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีการจัดเวรยามและตั้งป้อมยามเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครอง ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

2.5  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่



สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) อบต.ท่ายาง

ผลการสำรวจของสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากชุดโปรแกรม Land Plan    (ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน 2543)

ตาราง  สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่
	ลำดับที่
	ประเภทการใช้ที่ดิน

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	ยางพารา

ปาล์มน้ำมัน

ไม้ผลผสม

พื้นที่ป่า

เหมืองเก่า  บ่อขุดเก่า

เหมืองแร่

ตัวเมืองและย่านการค้า

หมู่บ้านพื้นที่ราบ

สถานที่ราชการ

อื่นๆ


น้ำ



ตำบลท่ายางมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  คลองสินปุน   คลองสังข์  ห้วยส้มเหม้า



ดิน



สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ส่วนมากเป็นทีราบเหมาะต่อการทำการเกษตร  แต่บางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ยาง เป็นพื้นที่สูงไม่เหมาะที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ จึงควรที่จะอนุรักษ์เป็นพื้นที่ของชุมชน

2.6 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

· จุดเด่นของพื้นที่ ที่เอื้อต่อการพัฒนา

· ตำบลท่ายาง มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตรเพราะสภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์  เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน  นอกจากนี้ตำบลท่ายางมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  คือ แร่ยิปซัมและแร่หินปูน

2.7  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

2.7.1  โครงสร้างคณะผู้บริหาร

	ชื่อ
	ตำแหน่ง
	การศึกษา

	นายสุเมธ  หลุ่ยจิ๋ว
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	ปริญญาตรี

	นายไมตรี  สุขสม
	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	ม.6

	นายจักรพงศ์  พูลสวัสดิ์
	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	ปริญญาตรี

	นายวัชรพงศ์  ศรีสุขใส
	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	ปวส.


             
2.7.2  ข้อมูลสมาชิก อบต.

ข้อมูลด้านการศึกษาสมาชิก อบต.

	จำนวนสมาชิก
	ระดับการศึกษา

	
	ประถมศึกษา
	มัธยมศึกษาตอนต้น
	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
	ปริญญาตรี
	สูงกว่าปริญญาตรี

	ชาย    24  คน
	7
	11
	4
	2
	-
	-

	หญิง     -   คน
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม    24  คน
	7
	11
	4
	2
	-
	-



2.7.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ


    

 




ข้อมูลพนักงานส่วนตำบล
	ส่วน
	จำนวน (คน)
	ระดับการศึกษา

	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	5
2
3

	-ปริญญาตรี  4  คน
- ปวส.  1  คน
-  ปริญญาตรี 2  คน

- ปริญญาตรี 2 คน
- ปวส. 1 คน


	รวม
	10
	


ข้อมูลลูกจ้างประจำ

	ส่วน
	จำนวน
	ระดับการศึกษา

	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	-

3
-


	-

-  ปริญญาตรี 2  คน

-  ม.6   1  คน

-


	รวม
	3
	


ข้อมูลพนักงานจ้าง
	ส่วน
	จำนวน
	ระดับการศึกษา

	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

	22
3
-

	- ปริญญาตรี   12   คน

- ม.6          3       คน
- ม.3          4       คน

- ป.6          3       คน

-  ปริญญาตรี  3   คน
-


	รวม
	25
	


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนราชการโดย      มีภารกิจการบริหารงานดังนี้
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มีภาระหน้าที่เกี่ยว  กับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การจัดทำข้อบัญญัติ   การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ   การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การดำเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  6  งาน  คือ
1.1 งานบริหารทั่วไป     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ


- งานสารบรรณ


- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร


- งานบริหารงานบุคคล


- งานเลือกตั้ง


- งานตรวจสอบภายใน


- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว


1.2 งานนโยบายและแผน    มีหน้าความรับผิดชอบ

- งานนโยบายและแผนพัฒนา

- งานวิชาการ

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

- งานงบประมาณ
1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานกฎหมายและนิติกรรม

- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานระเบียบการคลัง

- งานข้อบัญญัติ อบต.
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกัน

- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
1.5  งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารวิชาการ

- งานนิเทศการศึกษา

- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
-  งานลูกเสือและยุวกาชาด

1.6  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานห้องสมุด  พิพิทธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา

- งานกิจการศาสนา

- งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งานกีฬาและนันทนาการ

2.ส่วนการคลัง    

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน   การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของอบต.ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม  ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ
2.1 งานการเงิน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ


- งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน


- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน


- งานเก็บรักษาเงิน
2.2  งานบัญชี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ


- งานการบัญชี


- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย


- งานงบการเงินและงบทดลอง


- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

- งานพัฒนารายได้

- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- งานพัสดุ

- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
3. ส่วนโยธา  
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต.การอนุมัติ เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ

3.1 งานก่อสร้าง      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

- งานวิศวกรรม

- งานประเมินราคา

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

- งานออกแบบ

3.3  งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

- งานระบายน้ำ

- งานจัดตกแต่งสถานที่
3.4  งานผังเมือง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสำรวจและแผนที่

- งานวางผังพัฒนาเมือง

- งานควบคุมทางผังเมือง
     - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในระยะเวลา   5  ปี  แยกได้ดังนี้

	ประเภทรายได้
	ปี 2549
	ปี 2550
	ปี 2551
	ปี2552
	ปี 2553

	- รายได้ที่จัดเก็บเอง

- รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
	420,402.90

11,079,184.83

2,270,917
	702,833.95
14,772,715.92
12,808,982.00
	829,274.29
15,053,619.20
15,731,591.13
	1,071,761
14,810,854
10,423,162
	1,421,623
16,296,102
8,846,790

	รายรับรวม
	13,770,504.73
	28,284,531.87
	31,614,484.62
	26,305,777
	26,564,515


ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีที่ผ่านมา

3.1  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายางได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2553 ได้สรุปผลการดำเนินการดังนี้ 
การจัดทำงบประมาณ
            ผู้บริหารอบต.ท่ายาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2552     โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 51 โครงการ งบประมาณ 17,785,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
	13
	9,640,100.00

	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
	6
	3,227,732.00

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-

	การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	26
	3,979,500.00

	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	40,000.00

	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
	6
	937,000.00

	รวม
	51
	17,785,000.00


การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.ท่ายาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 13,391,041 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 45 โครงการ จำนวนเงิน 13,265,077 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
	10
	7,335,786.00
	10
	7,325,210.00

	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
	5
	1,912,000.00
	5
	1,866,238.00

	การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	24
	3,496,715.00
	24
	3,433,215.00

	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	40,000.00
	1
	40,000.00

	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
	5
	606,540.00
	5
	600,414.00

	รวม
	45
	13,391,041.00
	45
	13,265,077.00


ผลการดำเนินงาน
            อบต.ท่ายาง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2553 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
   
1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบางตะเภา – ควนหมอ ม.1
งบประมาณ
2,000,000 บาท

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอประชุมหมู่บ้าน ม.3 งบประมาณ 
   388,000 บาท

3. ก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน ม.4
งบประมาณ
1,013,000 บาท

4. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนธัมมัง – คลองสินปุน ม.7 งบประมาณ
  554,000 บาท

5. ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี ม.9



งบประมาณ
  264,000 บาท

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้นพอ ม.10
งบประมาณ
2,000,000 บาท

7. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินผุและท่อระบายน้ำ

8. ติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.ท่ายาง
  งบประมาณ 178,700 บาท

9. ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ม.5

งบประมาณ
  157,000 บาท

10. ก่อสร้างถนนลาดยางซอยหมู่บ้าน สวป. ม.11

งบประมาณ
  657,000 บาท

11. ขยายเขตระบบประปาภายในเขต อบต.




12. ก่อสร้างฝายน้ำล้นพรุน้ำผุด



งบประมาณ
 488,000 บาท

13. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำประปาบ้านยางคมพัด ม.6

งบประมาณ
 110,000 บาท

14. ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.1


งบประมาณ
 560,000 บาท

15. ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.4 บ้านควนนกหิน
งบประมาณ
 489,332 บาท

16. จัดซื้อของขวัญวันผู้สูงอายุ



งบประมาณ
   90,000 บาท

17. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ



งบประมาณ
 1,782,000 บาท

18. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ



งบประมาณ
    462,000 บาท

19. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


งบประมาณ
      24,000 บาท

20. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์


งบประมาณ
      50,000 บาท

21. สนับสนุนการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐานในเขต อบต.ท่ายาง งบประมาณ
     120,000 บาท

22. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



งบประมาณ
      50,000 บาท

23. สนับสนุนส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ งบประมาณ 15,000 บาท

24. สนับสนุนจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งบประมาณ 5,000 บาท

25. สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว งบประมาณ 5,000 บาท

26. จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 
งบประมาณ
 361,900 บาท

27. โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (7 วัน อันตราย)  งบประมาณ 100,000 บาท

28. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน


งบประมาณ 90,000 บาท

29. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ งบประมาณ 10,000 บาท

30. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อบต.ท่ายางคัพ) 
งบประมาณ
180,000 บาท

31. โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่


งบประมาณ    
150,000 บาท

32. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่

งบประมาณ
  20,000 บาท

33. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ


งบประมาณ
  30,000 บาท

34. โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด
งบประมาณ
  20,000 บาท

35. จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1 งบประมาณ 
102,600 บาท


36. จัดซื้อป้ายจราจร
งบประมาณ
64,000 บาท

37. ติดตั้งพัดลมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 
งบประมาณ 16,000 บาท

38. ก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 งบประมาณ 30,000 บาท

39. ติดตั้งเหล็กดัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 งบประมาณ 70,000 บาท

40. จัดซื้อถังขยะ

งบประมาณ
40,000 บาท

41. โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนงบประมาณ 300,000 บาท

42. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน พนักงานจ้าง งบประมาณ 480,000 บาท

43. โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี

งบประมาณ
30,000 บาท

44. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์



งบประมาณ
28,000 บาท

45. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อบต.


งบประมาณ
93,000 บาท
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 – 2555)
	ยุทธศาสตร์
	โครงการในแผนพัฒนาสามปี(เฉพาะปี2553)
	โครงการที่
ได้รับอนุมัติ
	โครงการที่ดำเนินการ
เสร็จในปี 2553
	คิดเป็น
ร้อยละ

	1. โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
	27
	13
	10
	37.03

	2.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ
	9
	6
	5
	55.55

	3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	4
	-
	-
	0

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	31
	25
	24
	77.42

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	1
	1
	100

	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
	7
	6
	5
	71.43

	รวม
	79
	51
	45
	56.96


 ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2555) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไว้ คือ มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) คนไทย    มีคุณธรรมนำความรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มี               ธรรมาภิบาล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนี้


1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้


1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง


1.3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน


1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม


1.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ


เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10


ด้านคุณภาพคนความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
· พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปัญญา มีความสมดุล เข้าถึงหลักศาสนา มีคุณธรรม นำความรอบรู้ มีสัมมาอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต
· พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สงบ และแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ด้านเศรษฐกิจ
· เศรษฐกิจมีคุณภาพโครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลมากขึ้น
· เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
· ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
ด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
· รักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร
· รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
· วางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพด้านธรรมาภิบาล
· มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคส่วนดีขึ้น
· สร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิสัยทัศน์ คือ “นครศรีธรรมราชเมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมืองเกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคมพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

1.  การขจัดปัญหาความยากจน

2.  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

3.  การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมราช

4.  การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน

5.  การพัฒนาองค์กร และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ชุมพรและพัทลุง) โดยมีประเด็นมุ่งเน้น ดังนี้



1.  การพัฒนาด้านการเกษตร (ยางพาราและปาล์มน้ำมัน)



2.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมขนส่ง

4.4  ปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด
4.2 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่อำเภอชายฝั่ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง อำเภอหัว
ไทร และอำเภอท่าศาลา
4.3 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ
4.4 การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทั้งระบบ ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด
4.5 การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดินทำกินของราษฎร
4.6 การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
4.7 ปัญหาที่เกิดตามสถานการณ์ปัจจุบันเช่นวิกฤติเศรษฐกิจ คนว่างงาน สินค้ามีราคาแพง  ฯลฯ
4.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553 ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ      โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์   การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   ได้ทบทวนจากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.2552 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

    1.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

    1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
    
    1.4 ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
              1.5 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคารอย่างเป็นรูปธรรม

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    2.1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา  ในทุกด้าน

    2.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เยาวชน  ประชาชน
  ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
    2.3 รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

    2.4 พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล

    2.5 รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้อง    ให้น้อยลง

    2.6 รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ  เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่

    2.7 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
              2.8 พัฒนาการกีฬา  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

                    2.9 ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก

                   2.10 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้
                   2.11 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทำและใช้แผนชุมชน  และส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

    3.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย พัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

    3.2 พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ

    3.3 ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน

    3.4 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท

    3.5 จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

    3.6 ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

   3.7 ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์  และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

   3.8 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

   4.1 ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

   4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม

   4.3 ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

   4.4 ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

   4.5 ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์

    4.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

    4.7 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด


    4.8 สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ


    4.9 ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

    5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน

    5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

    5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

    5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4.6  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

       4.2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

“การศึกษาดี ท้องถิ่นน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน        ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

4.2.2 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
1)ส่งเสริมพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและมีมาตรฐาน 

2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก 

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีเศรษฐกิจที่ดีอย่างยั่งยืน
6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7) พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต. ให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

4.2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
1) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน 

2) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

3) พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน 

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก 

6) ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ชุมชนและสังคม 

8) ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

9) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึงโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

4.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้



1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย



2)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้



1)  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ



2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้



1) สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส



2) การบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ


3) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น


4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ



5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



6) พัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬา



7) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้



1) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



2) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ



1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน



2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้



3) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

ส่วนที่ 5

บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555 – 2557)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
      1.1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
      1.2  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
	13
8
	39,011,500
2,600,000
	17
9
	50,550,500
2,700,000
	20
10
	47,678,000
2,170,000
	50
27
	137,240,000
7,470,000

	รวม
	21
	41,611,500
	26
	53,250,500
	30
	49,848,000
	77
	144,710,000

	2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
       2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
       2.2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
	-
-
	-
-
	4
2
	900,000
50,000
	3
1
	150,000
50,000
	7
3
	1,050,000
100,000

	รวม
	-
	-
	6
	950,000
	4
	200,000
	10
	1,150,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

    3.1 สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.2 การบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
3.5 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชุม สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.6 พัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
	4
8
4
8
4
5
	5,075,000
730,000
80,000
2,405,000
190,000
470,000
	5
7
5
9
3
6
	5,175,000
480,000
110,000
2,555,000
25,000
500,000
	5
6
5
8
3
6
	5,175,000
430,000
100,000
2,405,000
1,360,000
500,000

	14
21
14
25
10
17
	15,425,000
1,640,000
290,000
7,365,000
1,575,000
1,470,000


	รวม
	33
	8,950,000
	35
	8,845,000
	33
	9,970,000
	101
	27,765,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี 2555
	ปี 2556
	ปี 2557
	รวม 3 ปี

	
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน

โครงการ
	งบประมาณ

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล
	-
-
	-
-
	2
1
	100,000
50,000
	2
1
	150,000
2,500,000
	4
2
	250,000
2,550,000

	รวม
	-
	-
	3
	150,000
	3
	2,650,000
	6
	2,800,000

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
5.3 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
	3

2

4
	900,000
60,000
830,000
	3
2
5
	900,000
60,000
1,180,000
	3
2
3
	900,000
60,000
130,000
	9
6
12
	2,700,000
180,000
2,140,000

	รวม
	9
	1,790,000
	10
	2,140,000
	8
	1,090,000
	27
	5,020,000

	รวมทั้งสิ้น
	63
	52,351,500
	80
	65,335,500
	78
	63,758,000
	221
	181,445,000


รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 


1.1  แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.


	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่สว่าง เพชรอาวุธ ม.1
ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนจันเสือ ม.1
	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 350 เมตร
ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ระยะทางยาว 2,000 ม.


	714,000
-

	-
6,000,000

	-

-

	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา

ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	3.

4.

5.


	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุชาติ  ชูขันธ์ ม.1
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านไสปุด ม.2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนทร  เสนเผือก ม.2


	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนนหินผุผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร 
ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ระยะทางยาว 1,000 ม.


	-
-
2,500,000

	-
1,400,000
-
	 350,000
-

-

	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	 ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	6.

7.

8.


	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านน้ำผุด ม.2
โครงการบุกเบิกถนนเลียบคลองสังข์เชื่อมถนนประปา 2 ม.2
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายอุดร  นราอาจ ม.2
	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
ถนนดินผิวจราจรกว้าง   5 ม. ระยะทางยาว 900 ม.

ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ระยะทาง 900 เมตร
	-

-
-

	-
-
-

	1,275,000
283,500
2,250,000
	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	9.

10.

11.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสงจันทร์  เรืองจรัส   ม.3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งโหนด ม.3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายเสน่ห์  ทองสัมฤทธิ์ ม.3

	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 

ระยะทางยาว 600 ม.

ถนนลาดยางกว้าง5 เมตร ระยะทาง 2,130 เมตร 
และวางท่อระบายน้ำ
ถนนลาดยางกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร 
	1,530,000
-
-


	-
-

900,000

	-
5,325,000
-


	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	12.
13.

14.


	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประพาส หอมสูง – ถนนเขาหลัก ม.3
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนนกหิน  ม.4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทาน(หน้าบ้านกำนันถึงคลองชลประทาน) ม.4


	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร


	-ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร
ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 3,300 เมตร
ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 630 เมตร

	-
8,250,000.-
-

	-
-

-


	3,750,000

-

1,575,000

	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	15.
16.


	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปลายคลอง-ควนไสรา 
ม.4
โครงการปรับปรุงถนนสายคลองชลประทานจากหัวสะพานบ้านปลายคลองถึงสะพานคอนกรีต ม.4

	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร


	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร
ถนนผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร

	-
-

	2,856,000
-

	-
200,000

	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา


กรมชลประทาน



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	17
18

19
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนเนียง – บ้านหน้าเกาะ ม.5
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านพอโกบ-บ้านพอเอน ม.5
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้าน ยอมพอก-ปลายคลอง   ม.5-ม.12-ม.4
	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนลาดยางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร 
ถนนดินกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต         ผิวจราจรกว้าง 6 ม.   ระยะทางยาว 1,700 ม.
	4,250,000
-
-

	-
378,000
-


	-
-
4,250,000

	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

อบจ.นครศรี


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	20
21

22
	ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งทรายขาว ม.6
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายเมียดถึงบ้านนายนิยม ม.6
โครงการบุกเบิกถนนดินสายบ้านนายสิทธิพร-ถนนสายทุ่งต้นส้าน ม.6

	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 700 เมตร
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีต         ผิวจราจรกว้าง 6 ม.   ระยะทางยาว 1,500 ม.

ถนนดินกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร 
	2,100,000
-

-


	-
4,572,000
-


	-
-
860,000
	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	23
24

25


	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้นส้าน ม.6
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย       บ้านควนธัมมัง – คลองสินปุน ม.7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านยางสองขอน – คลองสินปุน ม.7

	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์   ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ระยะทางยาว 2,000 ม.

ถนนลาดยางแอสฟัลท์   ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ระยะทางยาว  2,000 ม.
	-
-
6,000,000

	-
5,000,000
-
	1,096,000
-
-


	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	26
27

28

	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านควนธัมมัง (ม.7-ม.4) ม.7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจำปี จันทร์คง  ม.8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิโรจน์  ช่วยคุ้ม ม.8
	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนลาดยางกว้าง6 เมตร ระยะทาง 3,300 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 350 เมตร

	-
-

-
	8,250,000
765,000.-
-
	-
-
714,000
	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	29
30

31
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไร่เหนือ-ไสเจาะป่า ม.8
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี ม.9

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1 ม.9

	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร
กว้าง 1.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร
-ถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร

	-
-
5,000,000

	-
200,000
-

	4,000,000
-

-


	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- น้ำไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	32
33

34
	โครงการก่อสร้างถนนหินผุในแปลงทำกินลำเลียงสินค้าเกษตร ม.9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้นพอ ม.10

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายทุ่งต้นพอ ม.10
	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนหินผุกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,700 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ระยะยาว 1,000 ม.

ท่อเหลี่ยมแบบสองช่องทาง
	-
-
300,000
	-
2,500,000
-

	1,072,500

-
-

	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	35
36

37

	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวัดภูเขาดิน  ม.10
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนเนียงเหนือ – ถนนเทศบาลตำบลท่ายาง   ม.11
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายจิต คำทองถึงถนนสายพอโกบ-หนองหรั่ง ม.11

	- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ถนนลาดยางกว้าง 5.00เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

ระยะทางยาว 700 ม.

ถนนหินผุกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 300เมตร


	-
2,100,000
-


	2,500,000
-
94,500

	-
-
-



	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	38
39

40

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้าน สวป. ม.11 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งใหญ่วิลล่า ม.11
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายขัน  ไกรนรา     ม.11

	-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5 ม. 

ระยะทางยาว 460 ม.
ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ระยะทางยาว 250 ม.

ถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

ระยะทางยาว 700 ม.


	-
-
-
	1,173,000
-

-
	-
625,000
1,750,000

	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมา 
-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	41
42

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนทองม.12

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกส้มเหม้า (ม.12เชื่อม ม.5)   ม.12

	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 5 เมตร 
ความยาว 850 เมตร
ถนนลาดยางผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง1,700 เมตร

	2,167,500
-


	-
-

	-

5,202,000

	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ส่วนโยธา

ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	43.
44.
45.
	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านกรุงหยันใต้-สะพานคลองสังข์ ม.8
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าวัดเขาดิน ม.10 - บ้านไสเจาะป่า ต.กุแหระ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินผุและท่อระบายน้ำภายในตำบล
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ระยะทาง  1,100 เมตร
ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร
ภายในเขต อบต.ท่ายาง

	3,600,000.-
-
500,000
	-
-
500,000
	-
7,500,000.
500,000


	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	อบจ.
นครศรีฯ
อบจ.
นครศรีฯ
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	46.
47.
48.
	 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านยางสองขอน ม.7 – ต.บางรูป

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านปลายคลอง-ควนนกหิน ม.4 ต.ท่ายาง เชื่อม     ต.บางรูป ,ต.ทุ่งสัง  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านยางสองขอน ม.7 ต.ท่ายาง – บ้านโคกคา ม.7 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่
	-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร
ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  ระยะทาง  3,300 เมตร
ถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ระยะทาง  1,700 เมตร
	-
-
-
	6,000,000
8,250,000
-
	-
-
5,100,000
	-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
-  ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

	ทางหลวงชนบทนครศรี

อบจ.
นครศรีฯ
อบจ.
นครศรีฯ



1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่                     คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.

3.
	โครงการติดตั้งและ   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.ท่ายาง
โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลท่ายาง
โครงการปรับปรุงศูนย์ OTOP เป็นหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

	- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
- เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมภายในหมู่บ้าน


	ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.
สนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งใหญ่ขยายเขตไฟฟ้า 
ขนาดกว้าง 8 เมตร
ความยาว 16 เมตร
ความสูง  3.5  เมตร

	200,000.-

500,000
-
	200,000

500,000
400,000
	200,000

500,000
-

	- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
- ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมในหมู่บ้าน

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
 ส่วนโยธา




	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	4.

5.

6.


	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ม.3

โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน ม.6
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านในพื้นที่


	- เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของประชาชนในหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะใช้อาคาร

	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมติดตั้งพัดลมพร้อมอุปกรณ์
กั้นตาข่ายเหล็ก รอบอาคาร
จัดซื้อเก้าอี้ 500 ตัว


	-
-

100,000

	-

-

-


	50,000
20,000
-

	- - ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมของประชาชนในหมู่บ้าน
- ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมของประชาชนในหมู่บ้าน
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สถานที่

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	7
8
9
	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน  หมู่ 4 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในตำบลท่ายาง
โครงการขยายเขตระบบประปาภายในเขต อบต.ท่ายาง 


	- เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของประชาชนในหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
- เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี

	ปรับปรุงฝ้าเพดาน  ไฟฟ้า
ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายและหอกระจายข่าว
ขยายเขตระบบประปาภายในเขต อบต.ท่ายาง

	-
200,000

300,000


	100,000
200,000
200,000

	-
200,000
100,000

	ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมหมู่บ้าน
ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
-ประชาชนในตำบลมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	10
11
12
13
	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านควนจันเสือ ม.1
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ม.2

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ม.3

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ม.5
	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี

	-ระบบประปาขนาดกลาง
-บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า6ลบ.ม./ชม.
-บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า6ลบ.ม./ชม.
-บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า6ลบ.ม./ชม
	-
-

-

-


	500,000
300,000
-
-

	-
-
300,000
300,000

	-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี
-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี
-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี
-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	14
15
16

	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านทุ่งทรายขาว ม.6
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล(บ้านนายวอน,บ้านนายยอง) ม.7
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองสังข์  ม.8

	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

	-บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า6ลบ.ม./ชม
-บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า6ลบ.ม./ชม
ขุดลอกหน้าฝายและซ่อมแซมฝายที่ชำรุด

	-

300,000

-

	300,000

-
-


	-
-
200,000

	-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี
-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี
-ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
 
	ส่วนโยธา,
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	17
18
19

	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล  บ้านควนทอง ม.12 
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองคอก ม.12
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านไสมุด ม.3

	- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดปี

	-บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า6ลบ.ม./ชม.พร้อมถังเก็บน้ำ
 -ขุดลอกสระน้ำพื้นที่  4ไร่
-บ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า6ลบ.ม./ชม.พร้อมถังเก็บน้ำ
	500,000
-
500,000

	-
-
-

	-

300,000
-

	-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี
-ประชาชนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
-ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภคตลอดปี

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ


2.1  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1
2
3
4
	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำทั่วหมู่บ้านจุฬาภรพัฒนา 1 ม.9
โครงการขุดลอกบ่อปลาภายในหมู่บ้าน ม.9
โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสุกร ม.10

	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเลี้ยงปลา
- เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลา
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น


	จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนจำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 100 คน
ยาว 2,800 เมตร
-บ่อปลากว้าง20เมตรยาว30เมตร ลึก 2.5 เมตร จำนวน 100 บ่อ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มเลี้ยงสุกร
	-
-
-
-

	-
500,000
200,000
-


	50,000
-
-
50,000

	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีน้ำในการเลี้ยงปลา มีรายได้เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีน้ำในการเลี้ยงปลา มีรายได้เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	5
6
7
	โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ภายในเขต อบต.

โครงการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ ในตำบลท่ายาง
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลท่ายาง
	-เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ประชาชนในตำบล
-เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการออมทรัพย์ของประชาชน
-เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง
	จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
สนับสนุนงบประมาณกลุ่มออมทรัพย์แต่ละหมู่บ้าน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลท่ายาง

	-
-
-

	100,000
-
100,000

	-
50,000
-

	- กลุ่มเกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น
-ประชาชนในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม
-กลุ่มอาชีพต่าง ๆในตำบลท่ายางมีเงินทุนหมุนเวียนและเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด


2.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1
2.
3
	โครงการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน ม.6
โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง ม.12


	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีพืชผักปลอดสารพิษรับประทาน
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดรายจ่ายในการผลิตสินค้าเกษตร  

	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 100 คน
สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร้ดิน
สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง

	-
-
-

	-
30,000
20,000

	50,000
-
-

	-ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีพืชผักปลอดสารพิษรับประทาน
- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

	สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด



3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต


3.1  แนวทางสงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.

3.

4.


	โครงการวันผู้สูงอายุ /วันสงกรานต์
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	- เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย
- เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้สูงอายุ 
- เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้พิการ
เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์
	จัดงานวันผู้สูงอายุ/จัดซื้อของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราจำนวน 818คน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 86 คน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4คน

	100,000
4,908,000
43,000
24,000
	100,000.-

4,908,000

43,000
24,000
	100,000
4,908,000

43,000
24,000
	- ผู้สูงอายุมีกำลังใจและช่วยสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมไทย
-ผู้สูงอายุได้รับเงินค่าครองชีพ

-คนพิการได้รับเงินค่าครองชีพ 
-ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินค่าครองชีพ
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	5.
6.
	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
	เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกครอบครัวในตำบลท่ายาง
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารพนักงานและประชาชนในพื้นที่
	-
-
	100,000
-
	-
100,000
	สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
	สำนักปลัด

สำนักปลัด


3.2  แนวทางการบริการด้านสาธารณสุข รณรงค์ ป้องกัน รักษาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.

3.

4.

	โครงการจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ 
สนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลท่ายาง
	- เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
-เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลท่ายาง
	วัสดุทางการแพทย์เช่นสารกำจัดยุง หน้ากากและอื่นๆ

จัดกิจกรรม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและกำจัดยุงลาย
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
สนับสนุนงบประมาณ

	50,000.-

50,000
-

200,000


	50,000

50,000

50,000

-


	50,000
50,000
-

-


	-ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข
-ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
-ประชาชนในตำบลปลอดภัยจากโรคติดต่อ
-ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพดี
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	5.

6.

7.
8.


	โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.ท่ายาง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในชุมชน

โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพให้แก่ อสม.อบต.ท่ายาง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


	-เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบล
-  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเฝ้าระวังสุขภาพ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ อสม.
- เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่ม อสม.ในตำบล
ตรวจวัดความดัน เพื่อคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่ อสม.จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 100 คน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่
	120,000

60,000
100,000
50,000

	120,000
60,000
-
50,000
	120,000
60,000
-
50,000
	- ประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดีขึ้น
- ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

-  อสม.มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน
- ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	9.
	สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ายาง
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ายาง
	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
	120,000
	120,000
	120,000
	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ายางมีงบประมาณเพียงพอในการให้บริการ
	สำนักปลัด


3.3  แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.

3. 


	โครงการสนับสนุนส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ
โครงการประกวดจาดเดือนสิบ 
	-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของไทย
-เพื่อแสดงถึงความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ
	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
จัดกิจกรรมประกวดจาดเดือนสิบ


	10,000
10,000

30,000
	10,000
10,000
30,000
	10,000
10,000
30,000
	-ประชาชนได้ร่วม ได้อนุรักษ์ประเพณี        วัฒนธรรมไทย
-ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
-ประชาชนได้ร่วม ได้อนุรักษ์ประเพณีเดือนสิบ
	สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด




	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	4.

5.

6.


	โครงการสนับสนุนกลุ่มหนังตะลุง  มโนราห์     ม. 1,3,6
โครงการสนับสนุนมโนราห์เพ็ญศรีประภาศิลป์ ม.10
โครงการสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนา
	-เพื่ออนุรักษ์ศิลป       วัฒนธรรมพื้นบ้าน
-เพื่ออนุรักษ์ศิลป       วัฒนธรรมพื้นบ้าน
-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญทางศาสนา
	สนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณ
-วันวิสาขบูชา
-วันมาฆบูชา
	-
-

30,000


	30,000
-

30,000


	-

20,000
30,000


	-ประชาชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
-ประชาชนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
-ประชาชนได้ร่วม ได้อนุรักษ์ประเพณีวันสำคัญทางศาสนา

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด




3.4  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.


	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 

	-เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย
	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์ฯและโรงเรียนในพื้นที่
	-
	200,000
	-
	-เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย

	สำนักปลัด

	2.

3.
4

	โครงการก่อสร้างห้องสมุดชุมชนประจำหมู่บ้าน  ม.4

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดซื้อวัสดุ-สื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศพด.จุฬาภรณ์พัฒนา 1


	-เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เพิ่มขึ้น
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
-เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ ศพด.


	ก่อสร้างห้องสมุด
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จัดซื้อวัสดุ-สื่อการเรียนการสอน

	-

100,000
50,000

	-

100,000

50,000


	100,000
100,000
50,000

	-ประชาชนในหมู่บ้านได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
-เด็กได้ร่วมกิจกรรม
-เด็กเล็กได้เรียนรู้ ได้รับการพัฒนามากขึ้น

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	5
6
7
8
	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
โครงการบัณฑิตน้อย

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1
โครงการทัศนศึกษาดูงานของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา1

	เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ
เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก

	จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1
จัดกิจกรรมการรับวุฒิบัตรของเด็กที่จบการศึกษา
ปรับปรุงภูมิทัศน์เช่น ปรับพื้นที่หน้าศูนย์ ปลูกหญ้า และอื่นๆ 
ผู้ปกครองและเด็กเล็กชั้นปีที่3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

	10,000
50,000
100,000
-


	10,000
50,000
-
50,000
	10,000
50,000
-
-


	เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญต่าง ๆ
เด็กที่จบการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมรับวุฒิบัตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสวยงาม
เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนจากภายนอก

	สำนักปลัด
สำนักปลัด


ส่วนโยธา
สำนักปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	9
10

11

	สนับสนุนค่าอาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียน
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
จัดซื้อหนังสือพิมพ์


	เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมและมีร่างกายที่แข็งแรง
เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
	โรงเรียนในพื้นที่จำนวน 4 แห่งและศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์1
โรงเรียนในพื้นที่จำนวน 4 แห่งและศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์1
ศูนย์อ่านหนังสือพิมพ์ 12 หมู่บ้าน และที่ทำการ อบต.
	1,000,000
1,000,000
95,000
	1,000,000
1,000,000
95,000
	1,000,000
1,000,000
95,000
	เด็กมีร่างกายแข็งแรง
เด็กได้รับอาหารกลางวัน
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด


3.5 แนวทางส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1
2
3
4
	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ประชาชนในตำบล
โครงการฝึกอบรม อปพร.หรือ ฝึกทบทวน อปพร.

โครงการจัดซื้อป้ายจราจร

โครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.12
	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด
-เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถในการทำงานของ อปพร.  

- เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและความสะดวกในการจราจร
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
จัดฝึกอบรมให้แก่ ประชาชนและฝึกทบทวน อปพร.อบต.ท่ายาง
ป้ายจราจรจำนวน 6 ป้าย
สนับสนุนงบประมาณ
	-

-

-
10,000

	50,000.-

100,000

-

10,000

	-

-
60,000
10,000

	-ประชาชนมีความรู้เรื่องยาเสพติด
-อปพร.มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการจราจร
หมู่บ้านมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติด


	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	5
6
7
8

	โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด 
โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล(7 วัน อันตราย)
โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ
	-เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตำบล
- เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในตำบลท่ายาง
- เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
-เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้ทันท่วงที
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด/สภ.ทุ่งใหญ่
เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
จัดซื้อรถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ทีม1กู้ชีพ1ตำบล


	30,000
50,000
100,000

-

	-
-
100,000

-

	-
-
100,000
1,200,000


	- ประชาชนในตำบลท่ายางมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง

-พื้นที่ อบต.ท่ายางปลอดยาเสพติด
- อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง
-ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด



3.6 แนวทางการพัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.
3.


	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับ    หมู่บ้าน 
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ   ม.9
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(อบต.คัพ)


	-เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
-เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่บ้าน
- ประชาชนได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในตำบล
	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาจำนวน 12 หมู่บ้าน
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกหมู่บ้าน
	90,000
10,000
200,000


	90,000
10,000
200,000
	90,000
10,000
200,000

	-ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความสามัคคี
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความสามัคคีกัน

	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	4.


	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่

	-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แข่งขันกีฬา
	จัดการแข่งขันร่วมกับโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม


	150,000


	150,000

	150,000

	 -เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
	สำนักปลัด


	5.

6.
7.
	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่
โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ต่าง ๆ

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬามวยไทย ให้แก่ชมรมมวยไทย
	-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แข่งขันกีฬา
-เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

-เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทย
	สนับสนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
สนับสนุนอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย เช่นการเต้นแอโรบิค
อุปกรณ์กีฬามวยไทย


	20,000

-

-


	20,000
30,000

-


	20,000
-

30,000


	-เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
-ประชาชนมีร่างกายที่แข็งแรง
- กีฬามวยไทยได้รับการพัฒนา


	สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด




4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.

3.

4
	โครงการปลูกป่าในวันสำคัญต่าง ๆ
โครงการติดตั้งป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่า
โครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการปลูกต้นไม้สองข้างถนน

	-เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์
-เพื่อป้องกันไฟป่า
-เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-เพื่อความสวยงามของสองข้างถนน

	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ อบต.ในวันสำคัญต่าง ๆ
ติดตั้งป้ายป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่า
จัดฝึกอบรมให้ประชาชนจำนวน 1 รุ่น 100 คน

ปลูกต้นไม้สองข้างถนนในเขตอบต.ท่ายาง

	-

-

-
-

	50,000

50,000

-
-

	-

-

100,000
50,000

	- พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์
-พื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์
-ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น
-สภาพแวดล้อมสองข้างถนนสวยงาม

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด



4.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ มลพิษ และสิ่งปฏิกูล
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.


	โครงการจัดซื้อถังขยะ
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพิษ

	-เพื่อใช้เป็นภาชนะรองรับขยะ
-เพื่อมีสถานที่กำจัดขยะ

	จัดซื้อถังขยะจำนวน 100 ใบ
จัดหาสถานที่กำจัดขยะ

	-
-
	50,000
-
	-

2,500,000
	-ประชาชนมีภาชนะรองรับขยะ
- อบต.ท่ายางมีสถานที่กำจัดขยะ 
	สำนักปลัด
สำนักปลัด



5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

5.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.


	โครงการอบรม สัมมนาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา   ข้าราชการ  พนักงาน อบต.ท่ายาง
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และผู้นำชุมชนอบต.ท่ายาง

	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อบต.ท่ายาง
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ อบต.ท่ายาง

	  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ผู้นำชุมชน

	200,000

300,000

	200,000
300,000

	200,000
300,000

	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการทำงาน และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน มีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการทำงานของ อบต.


	สำนักปลัด

สำนักปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	3.


	โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อรับปริญญาตรี และปริญญาโทสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

	-เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
 
	ระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน ระดับปริญญาโท 4 คน


	400,000.-


	400,000

	400,000
 
	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น

	สำนักปลัด



5.2  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.


	โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่
โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด
	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจาก อบต.

- เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด
	 ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

จัดซื้อของขวัญให้แก่ประชาชนที่ชำระภาษีภายเวลาที่กำหนด

	10,000
50,000


	10,000
50,000

	10,000
50,000
	-ประชาชนมีความสะดวกในการชำระภาษีมากขึ้น
- ประชาชนชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ไม่มีภาษีค้างจ่าย
	ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง



5.3  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	1.

2.

3.


	โครงการจัดซื้อวัสดุ – 

ครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน อบต.ท่ายาง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ อบต.

โครงการประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล 

	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
-เพื่อความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- เพื่อนำข้อมูลปัญหา/ความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท่ายาง
	วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 ปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ อบต.ท่ายาง
-จัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อบริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม

	100,000

-
10,000


	100,000
300,000
10,000


	100,000
-

10,000


	-การทำงานมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-สภาพแวดล้อมรอบ ๆ อบต.มีบรรยากาศที่น่าทำงาน
-อบต.ท่ายางได้ข้อมูลปัญหา/ความต้องการของประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนา
	ส่วนสำนักปลัด ,การคลัง,โยธา

ส่วนโยธา
สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณและที่มา
	ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2555
(บาท)
	2556
(บาท)
	2557
(บาท)
	
	

	4.

5.

6.


	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ท่ายาง
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
สนับสนุนศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่
	เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน
เพื่อมีรถยนต์ในการติดต่อราชการ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่
	 ต่อเติมอาคารด้านข้าง ๆ ละ 4 เมตร 2 ชั้น
รถส่วนกลาง จำนวน 1 คัน

สนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ
	700,000
-
20,000
	-
750,000
20,000


	-
-

20,000
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ
อบต.ท่ายางมีรถยนต์ในการติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่มีงบประมาณดำเนินการ
	ส่วนโยธา
สำนักปลัด

สำนักปลัด




ส่วนที่ 6

การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม  ประเมินผล
6.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ได้มีคำสั่ง ที่ 66/2553  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ประกอบด้วย 


1. นายฉัตรชัย  ไกรลาศ
   
ส.อบต.หมู่ที่6




2. นายเกรียงไกร  เสือคำ

ส.อบต.หมู่ที่8


3. นายบรรจง  สุวัฒโน

ส.อบต.หมู่ที่9


4. นายประดิษฐ์  หัตถะ

ประชาคมหมู่ที่ 10


5. นางพรทิพย์  ดาวกระจาย
ประชาคม หมู่ที่ 1


6. นางสุขิตา  ศรีสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


7. นายบุญพิชัย  หวังสุทธิ์

หัวหน้าส่วนโยธา


8. นายประเสริฐ  ชูขันธ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


9. นายประติยุทธ  ไกรนรา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


10. นางสาวสุเวทิน  ไกรนรา
ผอ.รร.บ้านกรุงหยันใต้


11. นายไพรัตน์  ชูขันธ์

อาจารย์ ร.ร.บ้านบางตะเภา
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ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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